编号：  2019-1JGS

金 刚 砂 耐 磨 地 坪

施

工

合

同

甲方：（委托方）

乙方：（施工方）     河南大广建材有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

合 同 内 容

委托方（甲方）：

联系电话：                           姓名：            Email :

现场负责人电话：                     姓名：

联系电话：                           姓名：            Email :

现场负责人电话：                     姓名：

合同签约地：     郑州

- 工程概况：

工程名称：

工程地点：

施工内容：             金刚砂耐磨硬化地坪

预计工程量：

工    期：暂定  2018  年 5 月        日至   2018   年     月     日

备注：因天气原因或不可抗力因素（地震、停电、停水等）的情况下造成不能施工的，竣工日期允许顺延！开工日期以甲方确认（或开工令）日期为合同工期起始时间。

- 项目内容与技术质量要求：

  - 项目内容：

1、甲方委托乙方对本合同中项目包工不包料施工金刚砂耐磨硬化地坪，实际工程量按实结算。要求金刚砂耐磨地坪材料用量         KG/㎡。

2、甲方采购河南大广建材有限公司      金刚砂耐磨地坪材料。

- 合同价款与付款方式

  - 本合同采用包工方式：

1、施工范围：在混凝土初凝阶段撒播金刚砂耐磨地坪硬化剂、抹平、提浆、收光；施工单价：主楼部位     元/㎡ 、停车位     元/㎡ ；根据暂定工作量，合同总价约为人民币 ￥         元。

实际合同总价根据甲方代表签证的实际工作量乘以合同单价计算。

- 甲方针对现场地坪材料的卸车费用、转运费用补贴乙方      元整；该费用卸完最后一车地坪材料、转运完毕后当天付清。

注：合同施工报价不含地面切伸缩缝，不含发票。

  - 付款方式与期限：

- 签订合同之后，乙方机器设备进场当天，甲方付3000元生活费；

- 乙方工程施工30%时，甲方付给乙方已完工程款总造价的80%；

- 乙方工程施工60%时，甲方付给乙方已完工程款总造价的80%；

4、乙方工程施工80%时，甲方付给乙方合同工程款总造价的80%；

5、乙方全部完工，并验收合格后，7日内甲方将余款付清。

注：甲乙双方签订合同后，所有工程款项均需付至：公司的微信、支付宝、银行帐户由公司跟班组进行结算；

第四条：甲方代表及甲方责任

一、甲方代表

甲方委派       先生为甲方代表，按合同约定，全权负责甲方工作的实施。

二、甲方责任

    - 在确定施工日期后，前  3  天向乙方发出书面进场通知。

    - 甲方向乙方提供材料、工具的堆放库和夜间施工照明；

    - 甲方向乙方现场施工人员提供临时住宿场地，以便夜间施工；

    - 甲方负责对完工后的耐磨地面成品进行保护及养护。

- 5、   甲方负责混凝土浇筑方在浇筑时需满足以下条件：

- 混凝土地坪浇筑按序进行；或用激光整平机械进行混凝土地面施工；

- 确保模板平整度和混凝土捣振压实并去除泌水后的平整度；

- 耐磨地坪施工后的地面保护（设置醒目标志）；

- 每天混凝土施工量      ㎡至     ㎡；如达不到施工量，给予乙方亏方补偿；若超过计划施工量则需提前与乙方协商后确定；

- 甲方应确保地坪混凝土和易性良好，标号不低于C25，水泥必须用普通硅酸盐水泥；不含其它添加剂，粉煤灰小于10%；保持混凝土连续供应，混凝土搅拌车等待时间不超过2小时；混凝土中必须确保无木屑、草根、泡沫、泥块等杂质；禁止在运输、泵送、施工过程中加水。

第五条     乙方代表与乙方责任

一、乙方代表

乙方委派      先生为乙方代表，按照合同约定，全面负责乙方工作的实施。

二、乙方责任

1、向甲方提供技术服务方案，经甲方代表批准后，作为工程技术资料参考；

2、乙方在收到甲方书面进场通知并在地坪砼实际施工日期前   1  天进场；

3、若温度低于零下乙方有权暂停施工，并向甲方讲解其后果，如因甲方要求继续施工所造成地面出现质量问题，乙方不承担任何责任；

4、由于乙方操作人员盲目蛮干，图进度、不按规定操作所造成的责任由乙方承担；

- 工程验收

一、分部验收：根据施工段落由乙方代表提请甲方代表在分部工程完工后3日内进行验收并予以签证；

- 竣工验收：全部耐磨地坪工程完工后，乙方以书面或Email 方式通知甲方，甲方在  5  日内督促开发商尽快验收；逾期不验收或未经验收甲方提前使用的，则视为验收合格。

三、耐磨地坪质量的责任说明：

- 空鼓现象：（大块起壳厚度在4㎜以上），由土建单位承担。

- 开裂现象：从找平层中由下而上出现的裂纹由土建单位承担；

- 如发生少量细纹龟裂属正常现像。

- 设计变更、现场签证

- 一、如无设计变更，单价按综合包干单价包干，据实结算；

- 二、变更、签证办理范围：

- 1）、因甲方改变方案或甲方其它原因而产生设计变更、设计补充、现场签证，发生工

- 程量增减变化时，甲乙双方需按本合同规定的程序（见合同附件）办理现场签证。

- 2）、在竣工结算审核时将按本合同规定的结算方法重新计算核实。

- 保修责任

施工完毕后12个月内，由乙方施工所引起的工程质量问题由乙方提供免费修补服务；保修期满后，乙方继续提供修补服务,甲方需报销各种费用。

- 违约责任

本合同履行过程中出现的违约行为由责任方负全部责任，并承担由此引起的一切费用。

      - 若因乙方人员调配不当或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延误，由乙方承担责任；

      - 如因施工条件不具备或甲方未按合同按时付款，乙方有权停止施工，由此造成的损失由甲方负责；

      - 施工时，乙方应充分考虑和落实有关施工安全措施，因忽视而造成的损害，由乙方承担责任；

      - 由于总包方安全措施不当而引起的伤害事故由责任方承担全部的赔偿责任。

      - 甲方未按双方工程协议之约定付款，乙方将不能确保工程的进度，同时给乙方造成的损失由甲方承担。

      - 如因：场地清理不出来、交叉施工、人为因素、混凝土未及时供应、不具备施工条件等原因造成的总停工日期超过两天时，应当给予施工队伍每人每天300元补助；因不可抗力因素导致停工的原因除外；

      - 本合同自双方签章之日即生效，各方不得擅自撤消合同，如有一方在施工前擅自撤消合同，应向另一方赔偿工程总价10%的损失，在施工工程进半时无故撤消合同，违约方应赔偿对方工程总价60%的损失。

- 争议

如发生争议，双方应本着友好原则协商解决；如协商不成可向原告方人民法院依法起诉。

- 其他条款

  - 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。

  - 本合同自双方签章之日起生效，保修期满结清全部工程款项后失效。

  - 未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、信息、传真、Email、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 附议

委托方（盖章）                           施工方（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

姓   名：李自广

户   名：中国农业银行河南新乡分行

封丘县支行城区分行

账　 号：95599 8136 70777 16118

签约日期：       年     月      日